KPI 考核管理系统

设计方案

版本号:V1.1(送审稿)

发布日期:2026 年 09 月 03 日

编制方:(待项目经理填写单位全称)

客户方:(待项目经理填写单位全称)

## 版本记录

| 版本号 | 日期 | 修订说明 | 编制人 | 审核/确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.9 | 2026-09-02 | 首版送审稿:依据《KPI 考核管理系统 功能性需求文档》V1.3 成稿,含 17 项待确认事项 | AI 需求分析师 / AI 架构师 | 待客户方确认 |
| V1.0 | 2026-09-02 | 客户方 2026-09-02 逐条回复第 10 章 17 项:第 1~12 项同意产品默认,第 13 / 14 / 15 项选 A;据此把待确认事项改写为已确认口径并入正文;修正表 1 与第 10 章第 6 项的加减分职责矛盾;补齐表 5 空单元格;删去仓库路径与平台版本实现细节;术语按需求 §1.4 统一为「部门板块」 | AI 需求分析师 / AI 架构师 | 客户方书面确认(2026-09-02 回复) |
| V1.1 | 2026-09-03 | 送审稿:产品化评估后新增第 11 章「产品化补充设计」(指标与计分扩展、组织与个人考核、流程与协作、结果应用、数据接入、非功能指标、数据初始化与运维),第二批待确认事项第 18~35 项;第 1~10 章已确认口径一字未改;原第 11~13 章顺延为第 12~14 章,原表 10、表 11 顺延为表 15、表 16 | AI 需求分析师 / AI 架构师 | 待客户方确认 |

依据文件:《KPI 考核管理系统 功能性需求文档》V1.3(2026-09-02,客户业务方提供)。

目录

# 1. 一页纸摘要

- 做什么:一套面向总公司各业务部门与 14 家分公司的 KPI 考核系统,把「指标库 → 方案配置 → 指标下达 → 数据填报 → 并行核对 → 审核流程 → 实时计分 → 数据调整 → 汇总 → 归档快照」全流程搬到线上,替代现在靠 Excel 与聊天工具来回传递的做法。

- 怎么做:基于 ObjectStack 低代码平台构建,组织、账号、权限、审计、导入导出等基础能力直接复用平台;考核专属的计分规则、审核流程、汇总口径由系统内置的规则引擎承担,口径改动只改配置不改代码。

- 保留 Excel 习惯:填报采用「一张表一个考核主体」的网格录入,按行填实际值即时出分;支持 Excel 导出与批量导入;但自由公式与跨表引用不进系统——公式的作用由「指标计分规则」统一承担,这是本方案与现状最大的口径变化(见第 10 章第 16 项)。

- 已确认口径:第 10 章 17 项已于 2026-09-02 由贵方逐条确认(12 项产品默认全部同意,3 项疑点与 2 项范围边界按贵方选择记录)。

- 本版新增(送审):第 11 章「产品化补充设计」从指标与计分、组织与个人、流程协作、结果应用、数据接入、非功能与运维六个方面提出补充,分为一期补强 / 二期 / 产品化候选三档,共 18 项(第 18~35 项)请贵方逐条确认,见 11.9;已确认的第 1~10 章不变。

- 现状:按本方案已搭出可运行原型并跑通全流程(发布 → 填报 → 提交 → 分公司核对 → 驳回 → 审核 → 通过 → 加减分 → 调整 → 归档);按已确认口径进入正式开发与验收。

# 2. 建设目标与范围

目标(需求 §1.2):统一考核口径、流程可配置、全流程线上化、自动计分、多维汇总、全程留痕、操作简便。

范围(需求 §1.3):指标管理、考核方案、数据填报、审批流程、计分与结果、加减分、数据调整(源数据 / 计算结果)、审计查询、组织与权限、数据接入与归档。

不在本期范围:手机端(需求未提及,见第 10 章第 15 项)、与外部系统的数据接口(需求「数据接入」指填报与批量导入)、不同部门走不同审核流程。

范围分级:一期(已确认)/ 一期补强 / 二期 / 产品化候选四档的划分与各项归属见第 11 章表 10。

# 3. 角色与数据范围

表 1 角色与数据范围

| 角色 | 在系统里做什么 | 能看到的范围 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 维护组织、用户、岗位;配置审核流程节点 | 全部 |
| 人力审核 | 维护指标库与考核方案、发布方案、人力节点审核、审批数据调整、提出加减分、审计查询 | 全部 |
| 人力负责人 | 人力节点审批、审批数据调整、审批加减分、审计查询 | 全部 |
| 部门填报人员 | 填报本部门数据并提交;发起数据调整申请 | 本部门 |
| 分公司核对人员 | 核对与本分公司相关的指标数据,只能「确认无误」或「提出争议」,不能修改数值 | 本分公司 |
| 分管领导 | 查看分管主体的填报与结果,做最终审批 | 分管范围 |

数据范围的实现方式:系统按「谁是哪个组织的成员」和「方案里谁分管哪个主体」自动放开可见范围,组织调整或分管关系变化不需要改系统配置;越权访问被明确拒绝;所有操作的经办人以登录账号为准,审批人、提交人等字段由系统盖章,不能手工填写。

# 4. 核心业务流程

配置方案 ─发布(完整性检查)─▶ 生成填报单(目标、权重、计分规则冻结副本)

填报中 ─提交─▶ 分公司核对中(并行,全部确认自动推进)─▶ 人力审核中 ─▶ 领导审批中 ─▶ 已通过 ─归档─▶ 已归档(不可变快照)

任一审核节点 ─驳回(原因必填)─▶ 上一节点

图 1 考核流程与状态(自左向右推进;驳回退回上一节点)

表 2 流程步骤与系统保证

| 步骤 | 谁 | 做什么 | 系统保证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 配置方案 | 人力审核 | 新建方案版本(可复制上一版)→ 选指标 → 给每个主体分配权重与目标 → 配置考核关系、分管领导、审核节点 → 到人分工 | 权重合计必须 100%,目标值齐全,争议关闭,节点合法,否则不能发布并逐条提示 |
| 2 发布 | 人力审核 | 点「发布方案」 | 方案冻结;每个主体生成一张填报单,指标行带目标、权重、计分规则的冻结副本;历史周期不受后续指标库改动影响 |
| 3 填报 | 部门填报人员 | 在填报单上逐行填实际值(或导入),保存即出分;点「提交填报」 | 有指标未填不能提交;提交后数据冻结,改数只能走调整申请 |
| 4 分公司核对 | 分公司核对人员 | 各分公司并行核对:「确认无误」或「提出争议」(必须写意见) | 全部确认才推进;有争议不能推进;方案里没有需要核对的分公司时自动跳过本节点 |
| 5 人力审核 / 领导审批 | 人力审核、分管领导 | 「审核通过」或「驳回」 | 驳回必须填原因,退回上一节点;每一步谁、何时、从哪到哪、原因全部留痕 |
| 6 计分 | 系统 | 每次保存实际值即算完成率、得分率、得分,并写出计算说明 | 口径唯一,可重复计算;计算过程逐条可复核 |
| 7 汇总 | 系统 | 审批通过时生成部门 / 分公司 / 到人 / 分管领导四个维度的结果与排名 | 加减分、调整落地后自动重算 |
| 8 归档 | 人力审核 | 点「归档」 | 生成带校验和的快照,之后填报单、明细、加减分全部锁定 |

# 5. 功能模块设计

## 5.1 指标库

- 界面:指标列表(编码、名称、类别、部门板块、计分方式、状态)、指标详情(基本信息 / 计分规则 / 口径说明三页签);阶梯计分的区间表在指标下直接按行维护。

- 规则:指标编码唯一;停用不删除;版本号 + 「替代版本」表达口径变更;字段改动自动留历史。

## 5.2 考核方案

- 界面:方案列表(周期、状态、参与主体数、下达指标数、未关闭争议数),方案详情内嵌四张明细表:审核流程节点、参与主体与考核关系、指标下达(网格录入、可导出 Excel)、到人分工(含个人承接项)。

- 规则:草稿 → 已发布 → 已关闭 → 已归档;发布后配置冻结,要改就复制出新版本;同一周期只有一个生效版本。

## 5.3 指标争议

- 分公司对某项下达可提出争议(理由必填),业务部门/人力给出处理结论(采纳 / 不采纳,结论必填);方案有未关闭争议不能发布。

## 5.4 填报

- 界面:填报单列表按状态分队列(填报中 / 分公司核对中 / 待人力审核 / 待领导审批 / 已通过 / 已归档)与流程看板;填报单详情 = 指标网格(指标、单位、目标、权重、实际值、完成率、得分率、得分、备注)+ 流程信息 + 加减分明细;明细支持 Excel 导出与批量导入。

- 规则:实际值保存即算分并显示计算说明;提交后冻结;备注仍可补充。

## 5.5 核对与审核

- 界面:「待我核对」列表(分公司核对人员)、「待人力审核」「待领导审批」队列;按钮:确认无误、提出争议、审核通过、驳回、归档。

- 规则:见第 4 章;审核记录只增不改。

## 5.6 加减分

- 由人力审核在填报单下按事项登记加分 / 扣分(分值、依据必填),人力负责人审批后计入最终得分;不封顶不保底;归档后不能再加减分。

## 5.7 数据调整

- 对已提交的实际值(源数据)或得分(计算结果)发起调整:自动记录调整前值,审批通过即落地——源数据调整触发重算,结果调整直接改得分;每次落地在审核记录里留痕。结果调整只改被调整指标的得分,该指标行标记「已调整」,填报单与汇总结果中可见,不直接改主体总分。

## 5.8 汇总与结果

- 四个维度的结果列表(得分、加权得分、排名)+ 结果看板(平均分、最高 / 最低、各单元得分、人员得分)+ 三张报表(组织单元 × 维度矩阵、到人得分、指标完成情况),均可钻取到填报单与指标明细。

## 5.9 归档与审计

- 归档快照带校验和,不可修改删除;审核记录、调整记录、平台操作日志可按填报单、时间、经办人查询。

# 6. 业务对象总览

表 3 业务对象总览

| 对象 | 说明 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| 组织单元(平台) | 总公司部门、分公司 | 考核主体、部门板块、核对方均引用它 |
| 考核指标 | 指标定义与计分规则 | 阶梯区间从属于指标 |
| 考核方案 | 一次考核的配置集合 | 审核节点、参与主体、指标下达、到人分工从属于方案 |
| 指标下达 | 指标 × 主体 × 权重 × 目标 | 引用指标与主体;争议挂在下达上 |
| 到人分工 / 个人承接项 | 员工 × 板块 × 权重 × 个人系数;员工直接承担的指标 | 从属于方案 |
| 填报单 | 方案 × 主体的一张表 | 填报明细、加减分从属于填报单 |
| 核对任务 | 填报单 × 分公司 | 提交时生成 |
| 数据调整 | 对某条明细的更正申请 | 引用填报单与明细 |
| 审核记录 | 流程动作留痕 | 只增不改 |
| 考核结果 | 四维汇总 | 系统生成 |
| 归档快照 | 周期不可变留存 | 系统生成 |

# 7. 计分规则设计

每个指标声明:方向(越高越好 / 越低越好)、计分方式、完成率封顶与保底、区间或阶梯参数、公式。

表 4 计分方式

| 计分方式 | 得分率 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| 完成率线性 | 完成率限定在 [保底, 封顶] | 收入、产量类 |
| 阶梯计分 | 完成率落在哪个区间取该区间得分率 | 满意度、达标类 |
| 区间插值 | 下限 → 0,100% → 100%,上限 → 封顶,线性插值 | 利润类,鼓励超额 |
| 自定义公式 | 用 实际值 / 目标值 / 权重 / 完成率 写公式,直接得出得分 | 事故次数等特殊口径 |

完成率:越高越好 = 实际 ÷ 目标;越低越好 = 目标 ÷ 实际。指标得分 = 权重 × 得分率。主体总分 = 指标得分合计 + 已批准加减分。

表 5 计分示例(市场部,权重合计 100)

| 指标 | 权重 | 目标 | 实际 | 完成率 | 计分方式 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入完成率 | 50 | 1200 万元 | 1320 | 110% | 线性,封顶 120% | 110% | 55.0 |
| 利润完成率 | 30 | 180 万元 | 144 | 80% | 区间 60%~120% | 50% | 15.0 |
| 客户满意度 | 20 | 90 分 | 87.3 | 97% | 阶梯:95%~100% → 90% | 90% | 18.0 |
| 合计 | 100 | — | — | — | — | — | 88.0 |

# 8. 汇总口径

表 6 汇总口径

| 维度 | 口径 |
| --- | --- |
| 部门 / 分公司 | 填报单最终得分,组内排名 |
| 到人 | Σ(部门板块得分 × 分工权重 × 个人系数)+ Σ(承接项得分率 × 承接权重) |
| 分管领导 | 分管主体得分按主体权重加权平均(权重全空则算术平均) |

# 9. 权限与安全

- 六个岗位对应六套权限;流程按钮由系统按当前节点的审核岗位把关;

- 人力、管理员看全部;部门 / 分公司只看本单元;分管领导只看分管主体;到人结果只看本人;

- 平台账号体系提供密码策略、登录失败锁定、停用即失效;审批、驳回、归档、调整落地全部留痕;

- 「本部门 / 分管范围」由系统按方案参与主体、分管领导与到人分工自动授权,组织或分管关系变化不需要改系统配置。

# 10. 已确认口径(2026-09-02 客户确认)

## 10.1 产品默认口径(贵方 2026-09-02 全部同意)

表 7 产品默认口径

| # | 事项 | 确认口径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 考核主体 | 复用平台组织单元;分管领导在方案里按版本配置 |
| 2 | 计分口径承载 | 系统内置计分引擎,四种方式全支持,规则数据化 |
| 3 | 审核流程承载 | 自建可配置节点的审核流程,审核人从「待我处理」队列进入 |
| 4 | 逆向指标完成率 | 目标 ÷ 实际 |
| 5 | 个人得分合成 | 板块折算 + 承接项相加,不封顶 |
| 6 | 加减分边界 | 不封顶不保底;人力审核提出、人力负责人审批 |
| 7 | 分管领导得分 | 分管主体按主体权重加权平均 |
| 8 | 驳回口径 | 退回上一节点;退回核对节点时全部分公司重新核对 |
| 9 | 流程配置粒度 | 可增删节点、可改审核岗位 |
| 10 | 方案多版本 | 草稿与已发布并存,同周期只有一个生效版本 |
| 11 | 归档后纠错 | 归档不可改,下一周期修正 |
| 12 | 计分方式清单 | 线性 / 阶梯 / 区间 / 公式四种 |

## 10.2 贵方选择的口径

表 8 贵方选择的口径

| # | 事项 | 确认口径 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 分公司核对的对象与权限 | A:分公司只核对与本分公司相关的指标,只能确认或提出争议,不能改值;改值由填报部门经调整流程完成 |
| 14 | 结果调整的落点 | A:结果调整改某指标的得分并标记「已调整」 |
| 15 | 是否需要手机端 | A:只做电脑端,分管领导手机审批列二期候选 |

## 10.3 范围边界(贵方已知悉并确认)

表 9 范围边界

| # | 边界 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 16 | Excel 自由公式与跨表引用不进系统 | 由指标计分规则统一承担;现行 Excel 中的公式在实施阶段逐条翻译为四种计分方式之一,翻译不了的先提出来 |
| 17 | 数据范围的实现 | 「本部门 / 分管范围」由系统按方案自动授权,不依赖组织架构层级配置 |

# 11. 产品化补充设计(送审稿,待贵方确认)

## 11.1 补充原则与范围分级

- 第 1~10 章是贵方 2026-09-02 已确认的口径,本章不改变其中任何一项;本章内容全部是在已确认口径之上的补充。

- 补充的出发点是产品化:让系统在贵方内部长期适用(组织调整、周期变化、指标类型增加),并能复用到其他单位。评估从指标与计分、组织与个人、流程协作、结果应用、数据接入、非功能与运维六个方面进行。

- 每一项都给出建议档次:一期补强(不改已确认口径,补齐上线即需要的能力,建议纳入本期验收)、二期(扩展考核能力,试运行后排期)、产品化候选(面向多单位复用)。贵方在 11.9 逐项确认档次,或删除不需要的项。

表 10 范围分级

| 档次 | 含义 | 对应事项(编号见 11.9) |
| --- | --- | --- |
| 一期(已确认) | 第 1~10 章,开发中 | 第 1~17 项 |
| 一期补强 | 不改已确认口径,补齐上线即需要的能力,建议纳入本期验收 | 18、19、22、25、26、29、30、33、34 |
| 二期 | 扩展考核能力,试运行一个周期后按需排期 | 20、21、23、24、27、28、31 |
| 产品化候选 | 面向多单位复用,单独立项 | 32、35 |

## 11.2 指标与计分扩展

现有四种计分方式都以「实际值 ÷ 目标值」的完成率为起点,覆盖经营业绩类指标;管理效能、服务质量、安全合规类指标常常没有目标值,或者是「触发即否决」的红线。补充如下:

表 11 计分方式扩展

| 计分方式 | 得分怎么来 | 适用 | 事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接评分 | 评价人直接给出得分率(0 至封顶),不需要目标值;评价人与评价依据必填 | 协作配合、制度执行等定性指标 | 20 |
| 等级制 | 评价人选一个等级(如 A / B / C / D),按指标上配置的等级表取得分率 | 满意度评价、检查评级 | 20 |
| 否决项 | 触发即该指标 0 分;可选「触发时主体总分归零」;触发必须填依据 | 安全事故、廉洁红线、重大投诉 | 21 |

- 不占权重的指标(事项 21):否决项、加减分型指标可以声明「不占权重」;发布前完整性检查相应改为「占权重的指标合计 100%」。

- 目标三档与累计目标(事项 23):指标下达可填基准值、目标值、挑战值三档,区间插值按三档取点;周期为月度或季度时,指标可声明「按年度累计口径计分」,系统用累计实际值与累计目标值计算完成率,避免月度波动导致的分数失真。

- 派生指标(事项 23):自定义公式可以引用同一填报单内其它指标的实际值,用于「人均产值」「费用率」这类由两个填报数得出的指标;引用关系在发布检查时校验,不允许循环引用。

- 公式试算器(事项 19):在指标与方案配置界面提供「试算」:填入示例实际值,即时显示完成率、得分率、得分与计算说明。实施阶段把贵方现行 Excel 公式逐条翻译成计分规则时,试算器是唯一的即时验证手段。

- 取数配置(事项 31):数据来源为「系统计算」的指标,增加取数配置(来源、取数规则、取数频率);先支持按模板定时导入文件,与外部系统的接口对接见事项 32。

## 11.3 组织与个人考核

- 个人考核单(事项 24):现在个人得分只能由「到人分工」与「个人承接项」折算得出,员工没有自己的考核单。补充:方案可以给员工直接下达个人指标,生成个人考核单,走「员工自评 → 直接上级评价 → 结果」的流程;个人最终得分 = 折算得分 × 折算权重 + 个人考核单得分 × 个人考核权重,两个权重在方案上配置,合计 100%。不配置个人考核单时行为与现在完全相同。

- 审批人来源扩展(事项 27):流程节点的审批人现在只能按岗位;补充「主体负责人」(各分公司总经理审本分公司、各部门负责人审本部门)与「指定人员」两种来源;同一节点可以并行多人,全部通过才推进。驳回默认退回上一节点(已确认口径),方案上可以额外允许「退回填报」。

- 跨周期汇总(事项 28):季度结果可声明为「三个月平均」或「季末一次考核」,年度结果可声明为「四个季度加权」或「年终一次考核」;声明在方案上,系统按声明生成季度、年度结果与排名,并沿用四个维度。

## 11.4 流程与协作

- 通知与待办(事项 18):提交、核对、审核、驳回、调整、加减分、结果生成每一步,系统向下一处理人发站内通知;每个用户有一个「待我处理」汇总页,把待填报、待核对、待审核、待确认集中列出。

- 截止期限与催办(事项 18):方案发布时设置填报截止、核对截止、审核截止;到期前一天与到期当天提醒处理人;逾期在流程看板标红;人力审核可以对逾期项一键催办。

- 批量操作与 Excel 直接导入(事项 22):填报单列表支持批量提交、批量审核通过、批量驳回(驳回原因逐张必填);核对任务支持批量确认;填报明细支持直接导入 Excel 文件(不必先转成文本格式),导入前逐行校验并列出问题行,全部通过才写入。

- 统一争议(事项 29):现在指标下达阶段与核对阶段各有一套「争议」。补充为一个统一的争议记录:提出方、提出阶段、理由、处理人、结论、结论时间;在方案、填报单与核对任务上都能查看;未关闭的争议仍然阻断发布或推进。

## 11.5 结果应用

- 结果等级(事项 25):方案上配置得分区间到等级的映射(如优秀 / 良好 / 合格 / 待改进),结果列表、看板与报表显示等级;备选的强制分布(按等级比例校验)只提示不自动改分,列二期。

- 我的考核(事项 26):每位员工看到本人各周期的得分、等级、指标明细与计算说明,以及近几个周期的趋势;分管领导与部门负责人看到所辖范围的同类视图;结果看板增加同比。

- 结果确认与申诉(事项 30):结果生成后,主体负责人与员工在规定期限内「确认」或「申诉」;申诉必须写理由,由人力审核受理,处理结论落到已有的数据调整流程(源数据调整或结果调整),申诉与处理全程留痕;期限内未操作视为确认。这是把「考核结果与薪酬挂钩、口径争议引发申诉」这一风险闭环的最后一环。

## 11.6 数据接入与集成

- 一期已确认:填报、批量导入、Excel 导出。

- 定时导入(事项 31):按模板定时导入文件,供「系统计算」来源的指标自动取数。

- 外部接口与单点登录(事项 32,产品化候选):与财务、人事等系统的取数接口,以及与贵方统一身份认证的单点登录;具体系统与字段清单在立项时另行确认。

## 11.7 非功能指标目标值(待贵方确认)

以下目标值按需求现状估算,作为验收与试运行的衡量基准;试运行阶段用真实数据量验证,达不到的项在试运行报告中列明。

表 12 非功能指标目标值

| 项 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据规模 | 分公司 14 家;总公司部门不超过 30 个;每个方案指标下达不超过 2,000 行;到人分工不超过 1,000 人 | 按需求文档现状估算,请贵方按实际修正 |
| 填报单打开 | 100 行明细以内 2 秒内显示 | 电脑端,公司内网 |
| 保存即出分 | 1 秒内显示得分与计算说明 | 单行保存 |
| 方案发布 | 60 秒内生成全部填报单 | 按上述数据规模 |
| 并发 | 50 人同时填报不降级 | 试运行验证 |
| 可用性 | 工作时间可用率 99.5%;计划停机提前一个工作日通知 | — |
| 数据保留 | 归档快照与审核记录永久保留;操作日志保留 3 年 | — |

## 11.8 数据初始化与运维基线

表 13 主数据初始化清单

| 数据 | 来源 | 导入方式 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单元 | 贵方组织架构 | 组织导入模板 | 编码唯一;上级单元存在 |
| 用户与岗位 | 人员名单 | 用户导入模板 | 账号唯一;岗位在六类之内;每个部门至少一名填报人员 |
| 指标库 | 现行考核表 | 指标导入模板 | 编码唯一;计分参数完整;公式经试算器验证 |
| 首个方案 | 现行考核方案 | 指标下达模板 | 权重合计;目标齐全;争议关闭 |

- 历史数据(事项 34):默认不迁移历史周期的考核结果,历史 Excel 由贵方自行归档;如需在系统内查看历史,可按周期导入「历史结果」只读记录。

- 运维基线(事项 34):每日自动备份,保留 30 天;每季度做一次恢复演练;版本升级前备份并准备回退;升级不改动已归档快照。

## 11.9 第二批待确认事项

表 14 第二批待确认事项

| # | 事项 | 产品默认 | 备选 | 建议档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 通知、待办、截止期限与催办 | 站内通知 + 「待我处理」页 + 三个截止期限 + 到期提醒与催办 | 只做「待我处理」页,不做期限 | 一期补强 |
| 19 | 公式试算器 | 指标与方案配置界面内置试算 | 实施期人工核对 Excel | 一期补强 |
| 20 | 定性指标计分 | 增加直接评分与等级制两种计分方式 | 定性指标折算成目标值后仍走完成率 | 二期 |
| 21 | 否决项与不占权重指标 | 增加否决项计分;否决项与加减分型指标可不占权重 | 否决用加减分人工扣分实现 | 二期 |
| 22 | 批量操作与 Excel 直接导入 | 批量提交 / 审核 / 驳回 / 确认;Excel 文件直接导入并校验 | 逐张操作;导入先转文本格式 | 一期补强 |
| 23 | 目标三档、累计目标与派生指标 | 基准 / 目标 / 挑战三档;可声明年度累计口径;公式可引用同表其它指标 | 保持单一目标值 | 二期 |
| 24 | 个人考核单 | 员工个人指标下达、自评、上级评价,与到人折算按权重合成 | 只保留到人折算 | 二期 |
| 25 | 结果等级映射 | 方案配置得分区间 → 等级;备选强制分布只提示不改分 | 只显示分数与排名 | 一期补强 |
| 26 | 我的考核与历史趋势 | 员工自助查看本人结果、明细与趋势;看板加同比 | 只在结果列表按权限查看 | 一期补强 |
| 27 | 审批人来源扩展与退回节点 | 审批人可按岗位 / 主体负责人 / 指定人员;方案可允许退回填报 | 保持只按岗位 | 二期 |
| 28 | 跨周期汇总 | 季度、年度结果按方案声明的合成规则自动生成 | 年度考核单独建方案人工填报 | 二期 |
| 29 | 统一争议 | 下达争议与核对争议合并为一个争议记录 | 维持两套 | 一期补强 |
| 30 | 结果确认与申诉 | 期限内确认或申诉,申诉走调整流程,逾期视为确认 | 线下申诉,系统只记录调整 | 一期补强 |
| 31 | 取数配置与定时导入 | 「系统计算」来源指标可配置取数规则,按模板定时导入 | 全部人工填报 | 二期 |
| 32 | 外部接口与单点登录 | 立项时确认系统与字段清单 | 不对接 | 产品化候选 |
| 33 | 非功能指标目标值 | 按表 12 | 贵方给出修正值 | 一期补强 |
| 34 | 数据初始化、历史数据与运维基线 | 按表 13;历史结果不迁移;每日备份保留 30 天 | 迁移近一年历史结果 | 一期补强 |
| 35 | 指标库与方案模板库 | 沉淀行业指标模板与方案模板,新单位选模板起步 | 每个单位从空库开始 | 产品化候选 |

确认方式:对第 18~35 项逐条回复「同意默认」「改为 X」或「删除」;确认后本文升 V2.0,一期补强项纳入本期验收范围,二期与产品化候选项进入排期。

# 12. 实施与迭代计划

表 15 实施与迭代计划

| 阶段 | 内容 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 设计确认(一期) | 已完成:2026-09-02 客户确认第 10 章 17 项 | 本文 V1.0 = 一期需求基准 |
| 设计确认(补充) | 贵方确认第 11 章 11.9 第 18~35 项的档次 | 本文 V2.0 = 产品化需求基准 |
| 一期开发调整 | 按确认结果调整原型;补齐验收用例;纳入确认为「一期补强」的事项 | 可验收版本 + 操作手册 |
| 数据准备 | 组织、用户、岗位、指标库、首个方案的导入模板与清洗 | 主数据就绪 |
| 试运行 | 一个考核周期真实跑一遍,值守与缺陷修复 | 试运行报告 |
| 二期 | 第 11 章确认为「二期」的事项;手机审批;不同部门不同流程 | 试运行后按确认排期 |
| 产品化 | 第 11 章确认为「产品化候选」的事项 | 单独立项 |

# 13. 当前原型状态

原型已按本方案搭出,并用演示数据把第 4 章的全流程走通:发布生成 5 张填报单、18 行指标明细,线性、区间、阶梯计分结果与第 7 章示例一致,提交冻结、并行核对、争议阻断、驳回原因必填、退回上一节点、通过后四维汇总、加减分与调整落地重算、归档快照不可改删,以及部门填报人员 / 分公司核对人员 / 分管领导三类账号的数据范围隔离均已验证。尚未完成:界面走查评审、真实数据量性能验证、贵方现行 Excel 模板的口径翻译。本文 V1.0 确认后已进入正式开发;第 11 章的补充内容均未实现,待贵方确认档次后再排期。

# 14. 签字栏

表 16 签字栏

| — | 编制方 | 客户方 |
| --- | --- | --- |
| 单位(盖章) | — | — |
| 签字人 | — | — |
| 职务 | — | — |
| 日期 | — | — |

确认方式:第 1~10 章依据客户方 2026-09-02 对第 10 章 17 项的逐条回复成稿,本版不再重复确认;本版新增第 11 章,请对 11.9 表 14 第 18~35 项逐条回复「同意默认」「改为 X」或「删除」,确认后升 V2.0;签字版单独归档,后续变更走版本记录。